LAPORAN TEMUAN BUG

Aplikasi IPTOOLS LITE

| Item | Keterangan |
| --- | --- |
| Tanggal pemeriksaan | 26 Agustus 2026 |
| Lingkungan | Development lokal (XAMPP, PHP 8.2.12, Oracle XE) |
| Basis kode | Branch main, commit 4ea30a5 |
| Cakupan | Backend API, halaman Vue/Inertia, konfigurasi, dan test suite |
| Metode | Pengujian langsung terhadap endpoint dan basis data, bukan telaah kode semata |

# 1. Ringkasan Eksekutif

Pemeriksaan menemukan 8 masalah yang masih aktif dan 6 masalah yang sudah diperbaiki selama sesi ini. Dua temuan berkategori Kritis karena membuat fitur pencarian tidak dapat digunakan pada halaman yang bersangkutan.

Setiap temuan di bawah ini dibuktikan melalui pengujian langsung. Temuan yang tidak dapat dibuktikan tidak dimasukkan ke dalam laporan. Laporan juga membedakan secara tegas antara masalah yang sudah terjadi hari ini dan kerentanan yang belum terpicu, agar prioritas penanganan tidak salah sasaran.

| Kategori | Jumlah | Ringkasan |
| --- | --- | --- |
| Kritis | 2 | Pencarian tidak berfungsi pada 2 halaman: Riwayat Peminjaman melempar error server, Log Alat selalu mengembalikan hasil kosong tanpa pesan apa pun |
| Penting | 4 | Test usang, antrean tidak berjalan, kebocoran timer, dan berkas template tidak terpakai |
| Rendah | 2 | Risiko konfigurasi bila ikut ter-deploy ke produksi |
| Selesai | 6 | Sudah diperbaiki dan diverifikasi dalam sesi ini |

Selain itu terdapat 5 lokasi kode yang memakai pola bermasalah yang sama dengan K-01 tetapi belum dapat terpicu, karena antarmukanya menyaring data di sisi klien dan tidak mengirim kata kunci ke server. Rinciannya ada pada bagian 2.

# 2. Temuan Kritis

K-01  Pencarian teks memicu HTTP 500 (ORA-01722) pada Riwayat Peminjaman

| Aspek | Keterangan |
| --- | --- |
| Terdampak saat ini | PeminjamanController.php:110 — dipakai halaman Riwayat Peminjaman, satu-satunya halaman yang mengirim kata kunci ke server pada kelompok endpoint ini. |
| Penyebab | Klausa orWhere('id', $search) membandingkan kolom ID bertipe NUMBER dengan kata kunci teks. Oracle menolak konversi dan melempar ORA-01722. |
| Bukti | Request nyata: GET /api/peminjaman?search=rretewt&area_id=10 mengembalikan 500 storage/logs/laravel.log mencatat ORA-01722: invalid number Uji query: Peminjaman::where('id','abcdef')->count() melempar ORA-01722 Pembanding: pencarian angka "22" berhasil dan mengembalikan 1 hasil |
| Reproduksi | Buka Riwayat Peminjaman, ketik kata apa pun yang bukan angka pada kolom pencarian. |
| Rentan tetapi belum terpicu | ReviewPeminjamanController.php:62 MutasiAlatController.php:106 PengirimanController.php:437 dan :504 LaporanAlatController.php:571 Empat lokasi pertama tidak dapat terpicu karena halamannya menyaring di sisi klien dan tidak mengirim kata kunci ke server. Lokasi terakhir belum terpicu karena tabel laporan_alats masih kosong sehingga Oracle tidak pernah melakukan konversi. |

Dampak

Pada Riwayat Peminjaman, pencarian hanya berfungsi bila pengguna mengetik angka. Padahal placeholder menjanjikan "Cari pekerjaan atau ID", dan pencarian berdasarkan nama pekerjaan justru yang paling sering dipakai. Lima lokasi lain akan menimbulkan gejala serupa begitu pencariannya dipindahkan ke sisi server atau tabel laporan mulai terisi.

Rekomendasi

Batasi pembandingan ID hanya ketika kata kunci berupa angka, misalnya dengan memeriksa is_numeric($search) sebelum menambahkan klausa orWhere('id', ...). Perbaikan sebaiknya diterapkan sekaligus pada keenam lokasi agar kerentanan laten ikut tertutup. Perubahan bersifat satu baris per lokasi dan tidak mengubah perilaku pencarian yang sudah benar.

K-02  Pencarian pada Log Alat selalu mengembalikan hasil kosong

| Aspek | Keterangan |
| --- | --- |
| Lokasi | ActivityLogController.php — buildAlatLogQuery() dan buildFilteredQuery() |
| Penyebab | Bug pada lapisan binding parameter driver Oracle (yajra/laravel-oci8). Terpicu oleh kombinasi grup OR bersarang, whereNotIn, dan whereIn pada kolom yang sama. |
| Bukti | SQL yang identik dijalankan dua cara: dengan parameter binding (?) -> 0 baris dengan nilai literal -> 8 baris Tanpa klausa whereNotIn, query yang sama mengembalikan 8 baris |
| Catatan | Pencarian pada Log Activity tetap normal karena kombinasi pemicu tersebut hanya terbentuk pada query Log Alat. |

Dampak

Berbeda dengan K-01, tidak ada pesan error sama sekali. Halaman menampilkan "tidak ada data", sehingga pengguna menyimpulkan datanya memang tidak ada padahal sebenarnya tersedia. Kesalahan pengambilan keputusan lebih mungkin terjadi pada bug diam seperti ini.

Rekomendasi

Satukan penyaringan kolom action menjadi satu klausa sehingga kombinasi whereNotIn dan whereIn tidak lagi terbentuk bersamaan. Verifikasi ulang dengan membandingkan hasil query bound terhadap literal.

Catatan pembeda antara K-01 dan K-02

K-01 gagal secara terbuka: pengguna melihat pesan kegagalan sehingga tahu hasilnya tidak dapat dipercaya. K-02 gagal secara diam: halaman tampak normal dan hanya menyatakan data tidak ditemukan. Karena itu K-02 lebih berisiko menyesatkan meskipun cakupannya lebih sempit, dan sebaiknya tidak dianggap prioritas kedua hanya karena tidak memunculkan error.

# 3. Temuan Penting

| ID | Temuan | Penjelasan dan bukti |
| --- | --- | --- |
| P-01 | Test AlatImportTest sudah usang | Test mengharapkan status 200 dengan data created/updated, tetapi endpoint import kini mengembalikan 202 karena proses diubah menjadi asinkron. Akibatnya alur import tidak lagi terjaga oleh pengujian otomatis. Terlihat sebagai satu-satunya kegagalan pada test suite (22 lolos, 1 gagal). |
| P-02 | Antrean tidak benar-benar berjalan | QUEUE_CONNECTION masih bernilai sync, sehingga ImportAlatJob yang mendeklarasikan ShouldQueue tetap dieksekusi inline. Antarmuka melakukan polling status terhadap proses yang sebenarnya sudah selesai saat respons dikirim. |
| P-03 | Timer tidak dibersihkan saat komponen dilepas | Sebelas komponen Vue memanggil setTimeout tanpa membersihkannya pada onBeforeUnmount, antara lain Pictool/PeminjamanAntarArea.vue, Pictool/Kerusakan.vue, Pictool/Kehilangan.vue, Admin/Area.vue, dan Components/PeminjamanForm.vue. Callback tetap berjalan setelah komponen ditinggalkan. |
| P-04 | Berkas template tidak terpakai | storage/templates/Surat-Jalan-Pengembalian.xlsx berukuran 34 KB tidak pernah direferensikan kode mana pun. Alur pengembalian membaca Surat-Jalan-Peminjaman.xlsx. Berkas ini berpotensi menyesatkan saat pemeliharaan template. |

# 4. Temuan Rendah dan Risiko Konfigurasi

| ID | Temuan | Penjelasan |
| --- | --- | --- |
| R-01 | APP_DEBUG bernilai true | Wajar untuk lingkungan lokal, tetapi wajib bernilai false sebelum dinaikkan ke produksi agar jejak galat dan konfigurasi tidak terekspos. |
| R-02 | Header tabel surat jalan tidak lagi sesuai isi | Judul kolom pada template masih tertulis "Nama Barang / Tools ID" dan "Keterangan", sementara isinya kini hanya nama alat dan kolom keterangan sengaja dikosongkan. Perlu penyelarasan teks pada berkas template. |

# 5. Masalah yang Sudah Diperbaiki

Enam masalah berikut ditemukan dan sudah diperbaiki serta diverifikasi dalam sesi ini.

| ID | Masalah | Tindakan |
| --- | --- | --- |
| S-01 | Test menghapus basis data development | phpunit.xml mengarah ke koneksi Oracle yang sama dengan aplikasi, sehingga trait RefreshDatabase menjalankan migrate:fresh dan menghapus seluruh data. Sudah diarahkan ke sqlite in-memory dan diverifikasi tidak lagi menyentuh Oracle. |
| S-02 | Grafik dashboard menyesatkan | Bulan bernilai nol tetap digambar sebagai batang setinggi 6 persen sehingga terlihat seolah ada kejadian. Kini nol digambar sebagai nol, dan kondisi seluruhnya nol ditampilkan sebagai keterangan eksplisit. |
| S-03 | KPI dashboard tampil ganda | Tiga dari empat KPI ditampilkan dua kali dengan angka identik. Duplikasi dihapus tanpa menghilangkan nilainya. |
| S-04 | Kartu ringkasan mencampur cakupan | Pada Riwayat Peminjaman, angka Total dihitung dari seluruh data sementara tiga kartu lain hanya menghitung baris halaman aktif. Cakupan kini dinyatakan eksplisit pada tiap kartu tanpa mengubah perhitungan. |
| S-05 | Row lock tertahan belasan detik | Kompresi foto surat jalan berjalan di dalam transaksi basis data sehingga row lock peminjaman tertahan sekitar 12 detik untuk 8 foto. Kompresi dipindahkan ke luar transaksi. |
| S-06 | OPcache tidak aktif | Sekitar 265 milidetik pada setiap request terbuang untuk mengompilasi ulang berkas framework. OPcache diaktifkan pada php.ini dengan cadangan berkas lama tersimpan. |

# 6. Usulan Urutan Penanganan

- Perbaiki K-01 terlebih dahulu. Cakupannya paling luas, terlihat langsung oleh pengguna, dan perbaikannya paling kecil.

- Lanjutkan dengan K-02. Bug diam lebih berbahaya daripada error yang terlihat karena tidak ada tanda apa pun bahwa hasil pencarian tidak dapat dipercaya.

- Perbarui P-01 bersamaan dengan perbaikan di atas agar test suite kembali menjaga alur import.

- P-02 hanya relevan bila proses berat memang ingin dijalankan di latar belakang. Bila tidak, pertimbangkan menghapus deklarasi ShouldQueue agar tidak menimbulkan kesan keliru.

- P-03, P-04, R-01, dan R-02 dapat dikerjakan kapan saja tanpa ketergantungan.

# 7. Catatan Metodologi

Seluruh temuan pada laporan ini dibuktikan melalui pengujian langsung terhadap aplikasi dan basis data, bukan hasil telaah kode semata. Perbedaan hasil antara query dengan parameter binding dan query dengan nilai literal digunakan untuk memisahkan bug aplikasi dari bug driver basis data.

Pemeriksaan tidak mencakup pengujian keamanan, pengujian beban, pengujian lintas peramban, maupun verifikasi terhadap lingkungan produksi. Basis data development saat pemeriksaan hanya berisi sedikit data, sehingga masalah yang hanya muncul pada volume besar belum tentu terdeteksi.